|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | | |
| **Revitalizace zámeckého parku v Třebíč**   1. **ETAPA**   **i** | | | | | |
| **A. Průvodní zpráva** | | | | |
| Místo stavby: | k.ú. Podklášteří [769916], obec Třebíč [590266] | |
| Stavebník: | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč | | | | |
| Autor: | Plán projekt Kapucín, s.r.o., Blahoslavova 10, 674 01 Třebíč | | | | |
| Zodp. projektant: | Ing. Jan Lukášek | | | | |
| HIP | Ing. Jan Lukášek | | | | |
| Vypracoval: | Ing. Jan Lukášek , Ing.Pavel Hrůza | | | | |
|  |  | | | | |
| Stupeň PD: | dokumentace pro realizaci stavby | | | | |
| Datum: | prosinec 2022 | | | | |

1. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

**A.1.1 Údaje o stavbě:**

1. **Název stavby:**

**Revitalizace zámeckého parku v Třebíči – 1.etapa**

1. **Místo stavby:**

Adresa: Třebíč - Podklášteří

Katastrální území: Podklášteří – 769916, obec Třebíč [590266].

Parcelní čísla pozemků: p.č. 13/1; 112/2; 115, 139/1, 573/1; 573/3; 623/1, 744/1

1. **Předmět projektové dokumentace**

Účelem stavby je obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně. Zlepšení funkčního stavu liniovými, skupinovými a solitérními výsadbami stromů. Odstranění dožilých stromů a nahrazení novými. Ošetření stromů. Dosadba keřů, obnova trávníků a zatravnění nových ploch. Zlepšení stavu lokality, posílení funkce veřejné zeleně a funkcí s tím spojených, včetně zadržení vody v krajině.

Zlepšení technických parametrů cest a zkvalitnění jejich povrchů. Doplnění cestní sítě o travnaté cesty. Obnova a doplnění mobiliáře. Oprava teras. Odstranění zbytků dožilých stavebních konstrukcí.

**A.1.2 Údaje o stavebníkovi:**

Obchodní firma (název): Město Třebíč

IČ: 00290629

Adresa sídla: Karlovo nám. 104/55, Třebíč, Vnitřní město, 674 01

ID datová schránky : 6pub8mc

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:**

Zpracovatel projektové dokumentace: generální dodavatel

Obchodní firma (název): Plán projekt Kapucín. s.r.o.

IČ: 25561332

DIČ: CZ

Kontaktní údaje: tel.: +420 568 404 494

e-mail: projekce@kapucin.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Lukášek

číslo autorizace: ČKAIT 1000940

spec. autorizace: IP00 Pozemní stavby

Vypracoval: Ing. Jan Lukášek, Ing. Pavel Hrůza

Zpracovatel Elektroinstalace

Obchodní firma (název): Elektro Ing. Klíma s.r.o.

Místo podnikání: Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč

Identifikační číslo (IČ): 25522043

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Tomek

číslo autorizace: 1400201

spec. autorizace: elektrotechnická zařízení

Vypracoval: Ing. Josef Klíma

Kontaktní údaje: josefklima@gmail.com

Zpracovatel komunikací

Místo podnikání: Manželů Curieových 657, 674 01 Třebíč

Zodpovědný projektant: Simona Štadániová

číslo autorizace: 1400179

spec. autorizace: technik pro **dopravní stavby**

Vypracoval: Ing. Simona Štadániová

Kontaktní údaje: simona.stadaniova@seznam.cz

1. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Stavba je členěna na objekty a je rozdělena na tři etapy realizace.

Členění stavby na objekty

1.etapa : SO 01 – cesty

SO 07 – venkovní osvětlení

SO 08 – mobiliář

Navazující etapy 2.etapa, 3.etapa

SO 01 – cesty

SO 02 – terasovitá plocha u řeky

SO 03 – stávající terasy, terénní úpravy

SO 04 – vsakovací studna, vsak

SO 05 – dřevěný mostek

SO 06 – schodiště

SO 07 – venkovní osvětlení

SO 08 – mobiliář

SO 09 – přeložka vodovodu

1. Seznam vstupních podkladů

- normy, technické informace, vyhlášky a zákony platné v době zpracování projektové dokumentace

- digitální podklad katastrální mapy řešeného území - zdroj CUZK, Ortofotomapa

- požadavky investora

- vizuální obhlídka území, fotodokumentace

- veřejně dostupné zdroje na internetu

V Třebíči 12/2022 Ing. Jan Lukášek

Ing. Pavel Hrůza