Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 17004236924

uzavřené dne 18.07.2024 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

- Článek I – Smluvní strany

- Objednatel:  	MĚSTO TŘEBÍČ

Se sídlem:	            Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: 	Mgr. Pavlem Fraňkem, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ:			00290629

DIČ:			CZ00290629

Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu:		329711/0100

Telefon:		568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

- Zhotovitel: 	ElektroMont HB s.r.o.

Se sídlem:		Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

Zastoupen: 		Josefem Holendou, jednatelem

IČ:			27536441

DIČ:			CZ27536441

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu:		220497645/0300

Telefon:		777 905 422

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213211

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „zhotovitel“)

Článek II – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo, č. objednatele: 17004236924 ze dne 22.07.2024, (dále jen „smlouva o dílo“) je změna ceny za dílo na základě zjištěných víceprací, které byly:

1) neúplné položky uvedené v POLOŽKOVÉM ROZPOČTU STAVBY – LIKVIDACE ZEMINY s výměrou 0,2 tuny a skutečnost 43 t (jedná se o zbylou zeminu z výkopu 22 kusů základových pouzder stožárů a zbylou zeminu z výkopu kabelové trasy, protože je dodáván a prováděn dle projektu obsyp chrániček)

2) chybějící položky uvedené v POLOŽKOVÉM ROZPOČTU STAVBY-komůrková zálivka v komunikaci-položka pro opravu asfaltových povrchů stávající komunikace

3) technické změny napojení stávajícího stožáru veřejného osvětlení č.16 a nového rozvaděče RVO

Článek III

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:

- Článek VI. Odstavec VI.1. nově zní

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

| Etapa díla | Cena Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Cena dle SOD bez DPH | 1 416 725,54 Kč |
| Dodatek č. 1 | 79 145,79 Kč |
| Cena za dílo celkem (Kč bez DPH) | 1 495 871,33 Kč |

- Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota:

víceprací bez DPH						   79 145,79 Kč

Rekapitulace ceny

Cena dle SOD bez DPH                                                                           1 416 725,54 Kč

Cena dle SOD včetně DPH                                                                      1 714 237,90 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH                                                                                  79 145,79 Kč

Dodatek č. 1 včetně  DPH                                                                             95 766,41Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem cena díla bez DPH                                                                       1 495 871,33 Kč

Celkem cena díla  včetně DPH                                                                 1 810 004,31 Kč

Slovy (cena celkem Kč včetně DPH): jeden milion osm set deset tisíc čtyři koruny třicet jeden haléřů

Článek III

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají                v  platnosti.

- Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 -  rozpočet víceprací.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv, v účinném znění.

- O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 29/24/RM/2024  ze dne 10.10.2024

V Třebíči dne:	17.10.2024			                      V Havlíčkově Brodě dne:

Objednatel:   							Zhotovitel:

Město Třebíč	ElektroMont HB s.r.o.

Mgr. Pavel Franěk					Josef Holenda

- místostarosta						     jednatel