PŘÍLOHA č. 1 ke smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – jih, uzavřené mezi městem Třebíč, se sídlem Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, IČ 00290629 (objednatelem) a firmou ……………………., se sídlem ……………….., ………………., IČ ………….. (dodavatelem)

č. smlouvy objednatele: ……………, č. smlouvy dodavatele: …………………..

ZÁVAZNÉ TERMÍNY PŘI ÚDRŽBĚ SADOVNICKÝCH PRVKŮ

Tato příloha má 2 strany

Jarní vyhrabání trávníků

Bude provedeno 1x ročně na určených ZP (viz Příloha č. 2 smlouvy)

v termínu 			  							  do  15. 4.

Kosení trávníků

I. intenzitní třída   1. pokosení							  do  30.  4.

četnost 8x	        2. pokosení							  do  15.  5.

3. pokosení 							  do  31.  5. 		        4. pokosení							  do  20.  6. 		        5. pokosení							  do  10.  7. 		        6. pokosení							  do  31.  7.		        7. pokosení 							  do  31.  8.		        8. pokosení							  do  30.  9.

II. intenzitní třída  1. pokosení 						 	  do  31.  5.

četnost 5x            2. pokosení 						 	  do  30.  6.

3. pokosení 							  do  31.  7.

4. pokosení 							  do  31.  8.

5. pokosení 							  do  30.  9.

III. intenzitní třída  1. pokosení  						 	  do  15.  6.

četnost 3x             2. pokosení  			        			 	  do  31.  7.

3. pokosení  							  do  30.  9.

Podzimní vyhrabání listí

Bude provedeno 1x, 2x, 3x ročně na určených ZP (viz Příloha č. 2 smlouvy) v termínu 		    do  30. 11.

Řez živých plotů

Bude proveden 2x ročně a to v termínech:     1. řez  				  do  30. 6.

2. řez 				  do  30. 9.

U tvarovaných živých plotů nebude rozlišována jejich výška ani šířka

Údržba záhonů a vegetačních nádob

trvalkové záhony

jarní střih odumřelých částí bude proveden 					  do  28.  2.

při přetrvávajícím zimním počasí nejpozději při začátku rašení jarních cibulovin

odplevelení, odstranění odkv. č., 1x ročně odpíchnutí okraje trávníku 	  do  15. 4.

do  31. 5. 											  do  30. 6.

do  31. 7.

do  31. 8.

do  30. 9.

záhony s porostem půdopokryvných keřů

jarní střih růží a průklest keřů							  do 15. 3.

okopávka, odplevelení, úklid odpadků, 1x ročně odpíchnutí okraje tráv.  	  do 15. 4.

do 31. 5. 											  do 30. 6.

do 31. 7.

do 31. 8.

do 30. 9.

záhony letniček

příprava záhonu vč. odpíchnutí okrajů trávníku a výsadba 			  do 15. 5.

nebo po odeznění posledních jarních mrazíků

okopávka, odplevelení								  do 15. 6.

do 15. 7. 											  do 15. 8. 											  do 15. 9.

zálivka min. 15 l/m2 – dle potřeby max. 25 opakování za vegetaci

odstranění výsadby									  do 31.10.

nebo dle vývoje vegetace, po příchodu prvních mrazíků

nádoby s výsadbou letniček

odvoz okenních truhlíků s chvojím 						  do 31. 3.

výsadba, dovoz okenních truhlíků sestav Garsy a DEMI			  do 15. 5.

nebo po odeznění posledních jarních mrazíků

okopávka, odplevelení								  do 15. 6.

do 15. 7. 											  do 15. 8. 											  do 15. 9.

zálivka min. 15 l/m2 – dle potřeby max. 25 opakování za vegetaci

odstranění výsadby, odvoz okenních truhlíků a sestav Garsy a DEMI	  do 31.10.

nebo dle vývoje vegetace, po příchodu prvních mrazíků

vypíchání okenních truhlíků chvojím včetně dovozu				  do 30. 11.

nádoby s trvalou výsadbou

průklest keřů										  do 15. 3.

okopávka, odplevelení, úklid odpadků						  do 15. 4.

do 31. 5. 											  do 30. 6.

do 31. 7.											  do 31. 8.

do 30. 9.

zálivka min. 15 l/m2 – dle potřeby max. 25 opakování za vegetaci

V Třebíči dne ……………..					V ………….. dne …………..

objednatel							dodavatel

město Třebíč							……………………….

…………………...						………………………

Ing. Pavel Janata

místostarosta