Zadávací dokumentace

dle ustanovení § 27 a § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), a v souladu s aktuálními dokumenty Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod zveřejněnými na webu ROP JV pod odkazem http://www.jihovychod.cz/.

Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině

Obsah

1.	Identifikační údaje veřejné zakázky	3

Identifikační údaje zadavatele	3

Společnost zastupující zadavatele v rozsahu § 151 zákona	3

Kontaktní osoba zadávacího řízení	3

2.	Poskytování zadávací dokumentace a komunikace mezi zadavatelem a uchazečem	4

3.	Předmět veřejné zakázky	5

4.	Definice pojmů	8

5.	Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace	10

Základní kvalifikační předpoklady	10

Profesní kvalifikační předpoklady	11

Ekonomická a finanční způsobilost plnit veřejnou zakázku	11

Technické kvalifikační předpoklady	12

Způsob prokázání kvalifikace v nabídce	14

6.	Obchodní a platební podmínky	16

Obchodní a platební podmínky:	16

7.	Jistota	37

8.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a nabídková cena	38

Vedlejší rozpočtové náklady	39

Ostatní náklady	39

9.	Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií	40

10.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky	41

Informace k podepisování nabídky	42

11.	Lhůty a prohlídka místa plnění	44

12.	Další informace a požadavky zadavatele	45

# Identifikační údaje veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky | Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.11/3.2.00/35.01451 |
| Evidenční číslo zadavatele | 13030027 |
| Druh veřejné zakázky | Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce v režimu významné veřejné zakázky dle § 16a Zákona |
| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| Zahájení zadávacího řízení | 20. 12. 2013 |
| Lhůta pro podání nabídek | 7. 3. 2014 |

## Identifikační údaje zadavatele

| Název | Město Třebíč |
| --- | --- |
| IČO/DIČ | 002 90 629/ CZ00290629 |
| Adresa sídla | Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč |
| Právní forma | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | MVDr. Pavel Heřman, starosta |

## Společnost zastupující zadavatele v rozsahu § 151 zákona

| Název | Eurovision, a.s. |
| --- | --- |
| IČO | 276 91 845 |
| Adresa sídla | Veveří 102, 616 00 Brno |
| Osoba oprávněná jednat jménem společnosti | Ing. Jana Elingrová, předsedkyně představenstva |
| WWW, telefon | http://www.eurovision.cz, +420 539 050 600 |

## Kontaktní osoba zadávacího řízení

| Kontaktní osoba | JUDr. Michal Šilhánek |
| --- | --- |
| Telefon | +420 539 050 603 |
| Fax | +420 543 235 709 |
| E-mail | m.silhanek@eurovision.cz |

# Poskytování zadávací dokumentace a komunikace mezi zadavatelem a uchazečem

  - Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.trebic.cz/, který je zároveň profilem zadavatele. Veškeré úkony včetně předložení Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 148 zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

- Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

- https://zakazky.trebic.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

- https://zakazky.trebic.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

  - Písemnosti v zadávacím řízení budou doručovány elektronickými prostředky – prostřednictvím systému E-ZAK na https://zakazky.trebic.cz.

  - Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje den a hodina doručení elektronické zprávy.

  - Test nastavení internetového prohlížeče a test podání nabídky je k dispozici na https://zakazky.trebic.cz/test_index.html.

  - Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě na vyžádání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.trebic.cz. Odkaz pro tuto konkrétní veřejnou zakázku je https://zakazky.trebic.cz/vz00000139. Textová část zadávací dokumentace bude poskytnuta (zveřejněna) na uvedeném odkazu neomezeným a přímým dálkovým přístupem.

  - Obsah zadávací dokumentace

- Oznámení předběžných informací

- Oznámení o zakázce

- Textová část zadávací dokumentace

- Odůvodnění účelnosti dle § 156 Zákona

- Krycí list nabídky (příloha č. 1)

- Projektová dokumentace (příloha č. 2)

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v elektronické podobě (příloha č. 3)

# Předmět veřejné zakázky

  - Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to v souladu s dále specifikovanou projektovou dokumentací pro provedení stavby.

  - Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla, geometrický plán.

  - Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato projektová dokumentace č. 1 s datem 8/2013 (dále jen „projektová dokumentace“) je přílohou zadávací dokumentace, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitelem projektové dokumentace je ateliér M&P architekti, odpovědný projektant Ing. Petr Velička, Vrchovecká 49/1, 594 01 Velké Meziříčí, DIČ CZ7608315132.

  - Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo.

  - Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se revitalizaci veřejného prostranství brownfieldu bývalého průmyslového areálu BOPO v městské části Borovina a navazuje na již zrealizované aktivity směřující k postupnému oživení celého území. Hlavní součástí projektu je úprava veřejných prostranství v areálu včetně vybudování nezbytné doprovodné infrastruktury (veřejné osvětlení, obnova ul. Tomáše Bati včetně chodníků, obnova uličky Budischowského, vybudování parkoviště, stezka pro cyklisty) a infrastruktury pro volnočasové aktivity včetně potřebného mobiliáře a vegetačních úprav (úprava prostor před DDM, vybudování multifunkčního a dětského hřiště, přírodního amfiteátru, ohniště), a to za účelem zvýšení atraktivity dané lokality nejen z pohledu občanské vybavenosti, ale také ve vazbě na rozvoj dalších podnikatelských aktivit. Důležitou součástí projektu je vybudování nového dopravního napojení lokality na silnici II/410 (ul. Koželužská), které zajistí přístup do areálu z východní části. Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty (stavebním objektem se rozumí ucelená samostatná část stavby definovaná projektovou dokumentací – pod pojmem stavební objekt se rozumí i případný provozní soubor).

- Členění stavby:

SO 101 – OBNOVA ULIČKY BUDISCHOWSKÉHO

Jedná se o obnovu stávajícího uličního prostoru ul. Budischowského a navazujících zpevněných ploch v části lokality Borovina v městě Třebíč. Cílem dopravní části návrhu je zajistit obslužné komunikace k přilehlým nemovitostem a plochy pro parkování vozidel. V části SO 101 jsou navrženy komunikace pro pěší a plochy s využitím pro rodiny s dětmi (dětské hřiště), doplněné o vegetační prvky (alejové a solitérní stromy, živé ploty). Jedná se o obnovu stávajícího uličního prostoru ul. Budischowského navazujících zpevněných ploch v části lokality Borovina v městě Třebíč.

SO 102 – VEŘEJNÝ PROSTOR V OKOLÍ OBJEKTU BUDOUCÍHO DDM

Navrhované řešení zahrnuje obnovu části ul. Tomáše Bati s autobusovou zastávkou v jízdním pruhu, přilehlý chodník, zpevněně plochy u muzea pro pohyb pěších, plochy pro parkování vozidel a vjezdy. Cílem dopravní části návrhu je zajistit obslužné komunikace k přilehlým nemovitostem a plochy pro parkování vozidel. Cílem navrhovaných úprav mimo dopravní stavbu je určení dlouhodobé koncepce venkovních prostor a vytvoření kvalitního rekreačního prostředí pro obyvatele rezidenčních bytů, zaměstnance i návštěvníky areálu. V části SO 102 jsou navrženy komunikace pro pěší a plochy s využitím pro rekreační sportování (víceúčelové hřiště, volnočasové hřiště). Navazujícími částmi stavby je stezka pro cyklisty trasovaná v souběhu s otevřeným korytem vodního toku, která je napojena do stávající účelové komunikace a chodník k amfiteátru a ke hřišti.

SO 103 – DOPRAVNÍ NAPOJENÍ NA UL. KOŽELUŽSKÁ

Jedná se o novostavbu dopravního napojení lokality Borovina v městě Třebíči (v zastavěné části obce) na silnici II/410. Nově navrhovaná styková křižovatka zajistí napojení východní části areálu bývalé továrny na výrobu obuvi, který se nyní přestavuje na obytnou městskou čtvrť s občanskou vybaveností.

SO 105 – ULICE T. BATI

Jedná se o obnovu stávajícího uličního prostoru ul. Tomáše Bati a navazujících zpevněných ploch v centrální části lokality Borovina 	v městě Třebíč. Cílem dopravní části návrhu je zajistit obslužné komunikace k přilehlým nemovitostem a plochy pro parkování vozidel. V části SO 105 jsou navrženy komunikace pro pěší a plochy doplněné kvalitním mobiliářem a vegetačními prvky.

SO 107 – PARKOVIŠTĚ – II. ETAPA

Navrhovaným řešením je vybudování parkovací plochy naproti budoucímu objektu DDM. Cílem návrhu je zajistit parkování pro návštěvníky budoucího objektu DDM a eko-technického centra Třebíč.

Předmětem veřejné zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a smlouvy o dílo a dále všech činností uvedených v bodu 6.22 této zadávací dokumentace.

  - Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které budou tvořit nedílnou součást smlouvy o dílo, jako její příloha.

  - Předmětem díla je rovněž závazek dodavatele zajistit jménem zadavatele (na základě samostatného písemného zmocnění) vyřízení veškerých nutných podkladů pro kolaudační nebo jiné obdobné řízení dle stavebních předpisů na dílo a zastupování zadavatele při těchto řízeních, včetně převzetí těchto rozhodnutí nebo souhlasů (např. kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu), na základě kterých bude zadavatel oprávněn dílo užívat, a k podepisování všech s tímto souvisejících listin za zadavatele. Uvedené písemné zmocnění k těmto úkonům vydá zadavatel dodavateli bez zbytečného odkladu na základě jeho požadavku. Dodavatel se zavazuje předat zadavateli kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí na předmět díla v právní moci, a to v termínu dle 3.9.3.

  - Místo plnění veřejné zakázky: Třebíč (kód ZÚJ: 590266), Kraj Vysočina (kód NUTS: CZ063).

  - Termín plnění veřejné zakázky:

    - Předpokládané zahájení realizace: 14. 4. 2014,

- Zadavatel požaduje přednostně zahájit práce na SO 102, 103, 107. Uchazeči jsou povinni tuto skutečnost respektovat a zahrnout ji do časového harmonogramu provádění stavby.

    - Předpokládané předání a převzetí díla:

- Předpokládané předání a převzetí SO 102, 103, 107: 28. 11. 2014

- Předpokládané předání a převzetí SO 101, 105: 15. 5. 2015

- Vozovky SO 101 a SO 105 musí být k 28. 11. 2014 stavebně dokončeny tak, aby byly přes zimní období průjezdné, aby byla umožněna zimní údržba a pohyb vozidel. Uchazeči jsou povinni tuto skutečnost respektovat a zahrnout ji do časového harmonogramu provádění stavby.

    - Předpokládané ukončení realizace: 29. 5. 2015

    - Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení zadávacího řízení, řízení před ÚHOS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle předchozích bodů nebude možné dodržet, posune se předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro ukončení realizace o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. Předpokládaný termín ukončení realizace se v průběhu plnění veřejné zakázky prodlouží, pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. zjištění havarijního stavu zatrubnění vodního toku) a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací z důvodu archeologického výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna předpokládaného termínu, jak pro zahájení, tak pro ukončení realizace díla, ujednaného ve smlouvě, musí být provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.

  - Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky:

  - Klasifikace dle CPV:

45000000-7 – Stavební práce

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 32.000.000 Kč bez DPH.

# Definice pojmů

Kvalifikace – způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky.

Lhůta – časový úsek, s jehož koncem se váže zánik práva či povinnosti, pokud nedojde k jeho splnění. Pokud není v této dokumentaci či jejích přílohách nebo v zákoně stanoveno jinak, je časový úsek počítán v kalendářních dnech.

Profil zadavatele – elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Adresa profilu zadavatele je: https://zakazky.trebic.cz/.

Subdodavatel – osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

Uchazeč – dodavatel, který podal nabídku. Pokud se v této dokumentaci objeví pojem uchazeč, dodavatel, zájemce či zhotovitel, má se na mysli tatáž osoba.

Zadávací lhůta – lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky.

Zadávací podmínky – veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.

Časový harmonogram – dokument, ze kterého bude patrný průběh realizace veřejné zakázky v čase, přičemž na věcné ose budou definovány všechny stavební objekty. Časová osa bude vyjádřena v podrobnostech na týdny, není-li dále uvedeno jinak.

Finanční harmonogram – dokument, z nějž bude patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací (bez DPH) v jednotlivých měsících výstavby, s uvedením součtů za jednotlivá kalendářní čtvrtletí a roky realizace.

Položkový rozpočet – dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Soupis stavebních prací dodávek a služeb – dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenová soustava – uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

Ostatní náklady – ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodní či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a apod.

Vedlejší náklady – ekonomicky nutné náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Podatelna Městského úřadu – Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč. V případě, že zadavatel požaduje předložení některých dokladů v listinné formě v originále na podatelnu Městského úřadu ve lhůtě pro podání nabídek, má se na mysli výše uvedená adresa. Taková obálka pak musí být označena názvem veřejné zakázky, identifikačními údaji uchazeče a nápisem NEOTEVÍRAT – NABÍDKA.

Vícepráce - z pohledu způsobilých výdajů ROP JV mohou být pouze dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb.

Méněpráce - práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu díla dle projektové dokumentace a smlouvě uzavřené na základě řádného výběrového řízení mezi příjemcem a zhotovitelem, resp. v položkovém rozpočtu projektu, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování sledovaných parametrů projektu).

Vícenáklady - náklady vzniklé po ukončení výběrového řízení na dodavatele, které nesplňují definici víceprací, například z důvodu nekvalitně zpracovaného projektu, opomenutí položek a prací nebo zaviněním zhotovitele stavby, se nepovažují za vícepráce, ale za vícenáklady.

# Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace

## Základní kvalifikační předpoklady

  - Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona.

- Základní kvalifikační předpoklady prokazuje předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona.

  - Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

## Profesní kvalifikační předpoklady

  - Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení § 54 písm. a), b) a d) zákona.

  - Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

  - Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, odpovídající předmětu zadávacího řízení. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli zejména: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřičských činností, projektová činnost ve výstavbě.

  - Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

- Zadavatel požaduje k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, aby uchazeč doložil autorizaci pro autorizovaného inženýra udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a to pro obor Pozemní stavby, Dopravní stavby.

- Zadavatel požaduje k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, aby uchazeč doložil úřední oprávnění v rozsahu dle § 13 odstavec 1 písmeno a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, pro osobu jejímž prostřednictvím zabezpečuje ověřování výsledků zeměměřičských činností.

## Ekonomická a finanční způsobilost plnit veřejnou zakázku

  - Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.

## Technické kvalifikační předpoklady

  - Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a), b), c) zákona.

  - Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních pět let a osvědčení objednatelů.

    - Požadovaná minimální úroveň:

3 zakázky obdobného charakteru (dopravní stavby nebo stavby občanské vybavenosti, přičemž součástí každé referenční stavby musely být současně práce spočívající ve zhotovení silnice, chodníků, parkoviště a odvodnění komunikace a zpevněných ploch) v minimální výši plnění 15 mil. Kč bez DPH. Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení, uchazeč je povinen prokázat, v jakém rozsahu se na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení. Současně pokud není z osvědčení zřejmé, zda součástí byly požadované práce, je uchazeč povinen k tomuto doložit čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem (za) uchazeče.

    - Způsob prokázání:

Seznam zakázek obdobného charakteru dle výše uvedené specifikace a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek. Součástí osvědčení v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona dále musí být cena díla, doba a místo provádění prací a prohlášení, že práce byly provedeny řádně a odborně, dále zde musí být uveden kontakt na objednatele. Seznam zakázek obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za něj.

  - Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

    - Požadovaná minimální úroveň:

- Funkce Vedoucí manažer projektu – 1 osoba

- Popis výkonu funkce: S realizací stavebních prací v takovém rozsahu souvisí i mnohé jiné činnosti, než pouze stavební práce. Jedná se o projekt spolufinancovaný z evropských prostředků, přičemž toto znamená zvýšené nároky na administrativu spojenou s realizací projektu (fakturace, vedení stavebního deníku, soupisy prací). U tak rozsáhlého projektu lze očekávat množství subdodavatelských subjektů, což vede ke zvýšeným požadavkům jak koordinace přímo na staveništi (na starosti stavbyvedoucí), ale také i další koordinační činnosti (plánování, kontroling připravenosti subdodavatelů, administrativa s tím související – fakturace, stavební deník – i subdodavatelé musí dodržovat pravidla dotace atp.). Dále bude mít na starosti komunikaci s TDI investora, manažerem projektu zadavatele a dalšími osobami.

- Funkce Hlavní stavbyvedoucí – 1 osoba

- Funkce Zástupce stavbyvedoucího – 1 osoba

    - Způsob prokázání:

Seznam techniků či technických útvarů ve formě čestného prohlášení, který bude zahrnovat všechny výše uvedené funkce. Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za něj.

  - Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.

    - Požadovaná minimální úroveň:

- Funkce Vedoucí manažer projektu – VŠ vzdělání (v oboru stavebním nebo v oboru managementu), praxe s vedením stavebních zakázek minimálně 10 let, 3 referenční zakázky (dopravní stavby nebo stavby občanské vybavenosti, přičemž součástí každé referenční stavby musely být současně práce spočívající ve zhotovení silnice, chodníků, parkoviště a odvodnění komunikace a zpevněných ploch) za posledních 5 let, kde působil jako vedoucí manažer projektu, v investičním rozsahu minimálně 15 mil. Kč bez DPH

- Funkce hlavní stavbyvedoucí – VŠ vzdělání (v oboru stavebním), praxe na této pozici (hlavní stavbyvedoucí) v délce minimálně 10 let, autorizace – autorizovaný inženýr (v oboru Dopravní stavby), zkušenost s obdobnými zakázkami (minimálně 3 zakázky obdobného charakteru, tedy dopravní stavby nebo stavby občanské vybavenosti, přičemž součástí každé referenční stavby musely být současně práce spočívající ve zhotovení silnice, chodníků, parkoviště a odvodnění komunikace a zpevněných ploch, v minimálním rozsahu plnění 15 mil. Kč bez DPH), na nichž vykonával pozici hlavního stavbyvedoucího

- Funkce zástupce stavbyvedoucího – SŠ nebo VŠ vzdělání (v oboru stavebním), praxe na této pozici (zástupce stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucí) v délce minimálně 5 let, autorizace (v oboru Pozemní nebo dopravní stavby), zkušenost se zakázkami (minimálně 3 zakázky obdobného charakteru, tedy dopravní stavby nebo stavby občanské vybavenosti, přičemž součástí každé referenční stavby musely být současně práce spočívající ve zhotovení silnice, chodníků, parkoviště a odvodnění komunikace a zpevněných ploch, v minimálním rozsahu plnění 15 mil. Kč bez DPH), na nichž vykonával pozici zástupce stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucí.

- Hlavní stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího musí dohromady disponovat autorizací pro pozemní stavby i autorizací pro dopravní stavby.

    - Způsob prokázání:

- Diplom prokazující VŠ vzdělání, strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující praxi, zkušenost s obdobnými zakázkami (u těchto bude uvedeno: období realizace, cena, kontakt na objednatele, vykonávaná funkce na dané zakázce)

- Diplom prokazující VŠ vzdělání, doklad o autorizaci, strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující praxi, zkušenost s obdobnými zakázkami (u těchto bude uvedeno: období realizace, cena, kontakt na objednatele, vykonávaná funkce na dané zakázce)

- Doklad prokazující SŠ nebo VŠ vzdělání, doklad o autorizaci, strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující praxi, zkušenost s obdobnými zakázkami (u těchto bude uvedeno: období realizace, cena, kontakt na objednatele, vykonávaná funkce na dané zakázce)

## Způsob prokázání kvalifikace v nabídce

  - Dodavatel prokazuje kvalifikaci následovně:

    - Základní kvalifikační předpoklady prokazuje předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona;

    - Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje předložením dokladů stanovených touto zadávací dokumentací a zákonem;

    - Doložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;

    - Technické kvalifikační předpoklady prokazuje předložením dokladů stanovených touto zadávací dokumentací a zákonem.

  - Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

  - Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1) písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) subdodavatelem, a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

  - Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.

    - V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato smlouva musí být podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobami oprávněnými jednat jménem/za všechny dodavatele, veškeré podpisy ve smlouvě musí být úředně ověřeny.

  - Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyku.

  - Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

    - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. Současně požaduje zadavatel předložení dokladů ve smyslu § 127 odst. 3 zákona.

  - Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

# Obchodní a platební podmínky

  - Obchodní a platební podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Uchazeč v rámci nabídky předloží návrh smlouvy o dílo, která bude respektovat níže uvedené obchodní a platební podmínky. Nabídka, která bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, jež níže uvedené obchodní a platební podmínky respektovat nebude, bude vyřazena z hodnocení.

  - Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy o dílo pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky, specifikovaný touto zadávací dokumentací a projektovou dokumentací pro provedení stavby, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace (dále jen „smlouva o dílo“).

  - Zadavatel tímto stanovuje, že návrh smlouvy bude podán v souladu s právní úpravou platnou a účinnou ke dni podání nabídek, tedy dle právní úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## Obchodní a platební podmínky:

  - Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „ROP“). Zadavatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo bez jakýchkoli sankcí a bez jakýchkoli nároků ze strany dodavatele v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z ROP nebo její poskytnutí zadavatel nepřijme.

  - Dodavatel provede předmět díla v souladu se smlouvou o dílo, zároveň však také v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Dodavatel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.

  - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je dodavatel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle smlouvy o dílo a v daném místě a čase plnění obvyklých), a předložit tento soupis zadavateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě o dílo. Teprve po jeho odsouhlasení má dodavatel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak dodavatel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a dále dodavatel nahradí zadavateli veškeré újmy a škody, které zadavateli vzniknou v důsledku tohoto porušení ze strany dodavatele (např. krácení dotace).

  - Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku zadavatele, je zadavatel povinen předat dodavateli soupis těchto změn, který dodavatel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle smlouvy o dílo a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu dodavatele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 20 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. V takovém případě bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  - Jakékoliv vícepráce, které se budou realizovat v rámci zakázky, musí být zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, případně v souladu s dalšími předpisy, které se vztahují k tomuto projektu.

  - Zadavatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a dodavatel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Dodavatel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

  - Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle smlouvy o dílo jako by je provedl sám osobně. Smluvní vztah dodavatele se subdodavatelem musí být v souladu se smlouvou o dílo (například ve smlouvě mezi dodavatelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany dodavatele) – za to odpovídá dodavatel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení smlouvy o dílo. Zadavatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a dodavatel je povinen na výzvu zadavatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi subdodavateli, jinak podstatným způsobem poruší smlouvu o dílo. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem zadavatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pokud si zadavatel v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku vyhradil, že některé práce nemohou být zajištěny subdodavatelsky a dodavatel toto ustanovení poruší, poruší podstatným způsobem smlouvu o dílo se všemi důsledky. Dodavatel je povinen do 60 dnů od splnění smlouvy o dílo poskytnout zadavateli seznam subdodavatelů dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ jakéhokoli porušení kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti dodavatelem, je zadavatel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši stanovené ve smlouvě o dílo. Rovněž v těchto případech porušení povinnosti může zadavatel od smlouvy o dílo odstoupit.

  - Bez písemného souhlasu zadavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se dodavatel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání zadavatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Stejně tak se dodavatel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

  - Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

  - Za řádně (tj. bez vad a nedodělků) a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví zadavatele) zaplatí zadavatel dodavateli sjednanou cenu.

  - Dodavatel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení díla: ……………………… [uchazeč vyplní dle své nabídky] (předpoklad 14. 4. 2014),

- Dodavatel se zavazuje zahájit přednostně práce na SO 102, 103, 107.

- předání a převzetí díla:

- předání a převzetí SO 102, 103, 107:……………… [uchazeč vyplní dle své nabídky] (nejpozději 28. 11. 2014).

- předání a převzetí SO 101, 105:……………… [uchazeč vyplní dle své nabídky] (nejpozději 15. 5. 2015).

- Vozovky SO 101 a SO 105 musí být k 28. 11. 2014 stavebně dokončeny tak, aby byly přes zimní období průjezdné, aby byla umožněna zimní údržba a pohyb vozidel.

- ukončení díla:……………. [uchazeč vyplní dle své nabídky] (nejpozději do 29. 5. 2015).

- Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 dní od výzvy zadavatele k zahájení realizace.

- Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek, řízení před ÚOHS, klimatické podmínky, atp.) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle předchozích bodů nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. Totéž obdobně platí i pro situace, že nebude možno plnit v průběhu plnění veřejné zakázky a nebude tak možno dodržet termín ukončení díla.

  - Součástí smlouvy o dílo, jako její příloha a nedílná součást, je týdenní časový harmonogram dodavatele. Tento harmonogram je závazný. Zpoždění prací při výstavbě o více jak 20 dnů proti harmonogramu se považuje za závažné porušení smlouvy o dílo. Dále je součástí smlouvy o dílo, jako její příloha a nedílná součást, finanční harmonogram (měsíční).

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veškeré termíny v harmonogramu změnit/upravit dle potřeb zadavatele, po předchozí konzultaci s dodavatelem.

  - Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedení v pěti vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, rozhodnutí nebo souhlasu, vydaného dle stavebních předpisů (např. kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu) v právní moci, který bude opravňovat zadavatele k užívání zhotoveného díla a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle smlouvy o dílo.

  - Případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 20 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. Zadávání veškerých prací nad rámec příslušné dokumentace bude řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  - Místem plnění stavby (díla) je Třebíč.

  - Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena díla nejvýše přípustná bez DPH:

- Cena bez DPH:		.………….. Kč

- Slovy (cena bez DPH) : …………………………………………..

- Podkladem pro sestavení ceny díla jsou položkové rozpočty. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo jako její příloha. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné po celou dobu realizace díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované dodavatelem do data předání díla.

  - Pro cenu platí, že mimo ceny použitých materiálů a vlastního provedení díla obsahuje náklady zejména na:

zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

náklady za odběr vody, el. energie atd.,

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,

náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

zajištění propagace stavby dle požadavků na povinnou publicitu podle pravidel ROP JV,

- průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů, 1 x měsíčně prohlídku a fotodokumentaci úseků zatrubnění vodního toku (Stařečský potok) dotčených stavbou,

případné dopracování dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,

- vyřízení pravomocného kolaudačního rozhodnutí, případně kolaudačního souhlasu včetně všech nákladů spojených se zajištěním a vyřízením veškerých podkladů nezbytných k jeho vydání.

Součástí realizace díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána zadavateli (objednateli) v počtu 5 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

  - Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- při změnách díla požadovaných zadavatelem nad rámec projektové dokumentace, případně zadavatelem vyloučených prací z předmětu plnění,

- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,

- pokud bude zadavatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena projektovou dokumentací, nebo nabídkou dodavatele.

  - Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zadavatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud dodavatel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu zadavatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a zadavatel má právo odmítnout jejich úhradu.

  - Veškeré vícepráce budou oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo jako její příloha),

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu dodavatele, použije dodavatel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s.,
v c. ú. RTS 2013, ponížené o 10 %,

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

  - Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí zadavateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo dodavatele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

  - Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Dodavatel předloží zadavateli a odbornému dozoru určenému zadavatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol (zjišťovací protokol musí být v souladu s požadavky ROP a dále musí obsahovat náležitosti stanovené v Příručce pro žadatele a příjemce). Zjišťovací protokol předá dodavatel zadavateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení zadavatelem a odborným dozorem (zadavatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neplatná. Faktura, zjišťovací protokol a položkový rozpočet musí obsahovat náležitosti dle Příručky pro žadatele a příjemce a Metodického pokynu způsobilých výdajů ROP JV. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Dodavatel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“. Dodavatel je povinen vystavit a doručit zadavateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení dodavatele s doručením daňového dokladu zadavateli, je dodavatel povinen uhradit zadavateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení zadavatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením dodavatele s doručením daňového dokladu zadavateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je dodavatel povinen zaplatit zadavateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

  - Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí zadavatel dodavateli po kolaudaci (po předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu zadavateli), po předání a převzetí díla (pokud nebude kolaudace ze zákona nutná) a po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.

  - Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti (bod 6.27) obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,

- částku zbývající k úhradě bez DPH

- sdělení „Daň odvede zákazník“.

- Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

  - Splatnost faktur je 60 dnů ode dne vystavení faktury. Dodavatel je povinen vystavit a doručit fakturu zadavateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura zadavateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se dodavatel zavazuje, že splatnost faktur mezi dodavatelem a jeho subdodavatelem nebude delší než 60 dnů.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly zadavatelem odsouhlaseny, je zadavatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu zadavatele.

  - Fakturu za provedené práce může dodavatel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky dodavatele. Samostatně budou fakturovány případné vícepráce.

  - Peněžitý závazek (dluh) zadavatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele.

  - Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má zadavatel právo vrátit ji dodavateli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury zadavateli.

  - Pokud bude dodavatel v prodlení se zahájením díla, je zadavatel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud bude dodavatel v prodlení s převzetím staveniště, zaplatí zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud dojde ze strany dodavatele k prodlení s dodržením termínů (předání jednotlivých SO, zajištění průjezdnosti dle odst. 6.15), je zadavatel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud dojde ze strany dodavatele k prodlení s ukončením díla dle odst. 6.15, je zadavatel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Dojde-li ze strany zadavatele k prodlení při úhradě faktury, je dodavatel oprávněn zadavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Jiné smluvní pokuty vůči zadavateli nejsou přípustné.

  - Pokud bude dodavatel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí zadavateli smluvní pokutu 10.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

- Pokud bude dodavatel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků zaplatí zadavateli smluvní pokutu 10.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. Netýká se prodlení s dodáním kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí, kdy v tomto případě zaplatí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud bude dodavatel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí dodavatel zadavateli smluvní pokutu 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud dodavatel uzavře na provedení díla (části díla) dle smlouvy o dílo smlouvu se subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve smlouvě o dílo nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku zadavatele ve stanoveném termínu nepředloží zadavateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavateli, zaplatí dodavatel zadavateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

  - V případě, že zadavateli nebude ze strany ROP poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně dodavatele (například nedodržení termínu plnění díla), zavazuje se dodavatel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany ROP vůči zadavateli. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny.

  - Smluvní pokuta sjednaná ve smlouvě o dílo se nezapočítává na náhradu škody.

  - Dodavatel je povinen vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo.

  - Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

  - Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) dodavatele

  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zadavatele

  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD

  - otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu

  - přehled všech provedených zkoušek jakosti

  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

  - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby

  - záznamy o provedených prohlídkách úseků zatrubnění vodního toku dotčených stavbou,

  - Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

  - Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zadavatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

  - Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zadavatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

  - Zadavatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněných dodavatelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

  - Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

  - Dodavatel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

  - Dodavatel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Zadavatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání dodavatele doručené na adresu zadavatele uvedenou ve smlouvě o dílo, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání dodavatelem. Zápis dodavatele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

  - Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je dodavatel povinen předat zadavateli jako součást plnění díla. Tyto dokumenty je povinen dodavatel vypracovat v souladu s metodikou ROP JV.

  - Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

  - O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami dodavatele i zadavatele. Zadavatel sdělí dodavateli termín předání staveniště a v tomto termínu dodavatel staveniště převezme. Pokud bude dodavatel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem smlouvu o dílo.

  - Dodavatel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.

  - Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje dodavatel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

  - Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce dodavatel.

  - Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

  - Dodavatel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

  - Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je dodavatel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

  - Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá dodavatel.

  - Dodavatel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací.

  - Dodavatel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Zadavatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Zadavatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. Dodavatel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků přilehlých nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

  - Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny zadavatele. Zjistí-li dodavatel, že pokyny zadavatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti zadavatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou ve smlouvě o dílo a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Zadavatel se vyjádří písemně na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě o dílo do 48 hodin po doručení vyrozumění.

  - Dodavatel bere na vědomí, že souběžně budou v okolí staveniště probíhat stavební práce téhož investora a jiných investorů, které si vyžádají koordinaci stavebních prací. Tímto se zavazuje koordinovat svou činnost se zhotoviteli těchto stavebních prací, jinak by dodavatel porušil podstatným způsobem smlouvu o dílo se všemi důsledky. Za každé jakékoli porušení závazku dodavatele uvedeného v předchozí větě, je zadavatel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

- Dodavatel je povinen trvale zajistit přístup do objektů dotčených stavbou. Příjezd do objektů je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny přerušení příjezdu k objektům musí být projednány s vlastníky přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno i zásobování provozoven dotčených stavbou.

- Ve svozové dny komunálního a separovaného odpadu je dodavatel povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic na okraj staveniště tak, aby bylo umožněno jejich vyvezení. Následně je povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic zpět.

- Dodavatel se zavazuje v průběhu stavby kontrolovat stavebně technický stav úseků zatrubnění vodního toku (Stařečský potok) dotčených stavbou. Dodavatel je povinen 1 x měsíčně provést prohlídku stavu zatrubnění a předat objednateli fotodokumentaci aktuálního stavu zatrubnění, o prohlídce a zjištěných skutečnostech bude proveden zápis do stavebního deníku. Dodavatel se zavazuje, že v okolí zatrubnění bude provádět stavební práce s maximální opatrností.

- Zadavatel požaduje přednostně zahájit práce na SO 102, 103, 107.

- Vozovky SO 101 a SO 105 musí být k 28. 11. 2014 stavebně dokončeny tak, aby byly přes zimní období průjezdné, aby byla umožněna zimní údržba a pohyb vozidel. O stavu dokončení stavebních prací bude dodavatelem vyhotoven zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

  - Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem dodavatel, pokud ve smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří zadavatel.

  - Zadavatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li zadavatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo.

  - Dodavatel je povinen písemně upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od zadavatele nebo pokynů daných mu zadavatelem k provedení díla, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Dodavatel je povinen vyzvat písemně zadavatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost zadavatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném zadavatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

  - Pro případ, že se zadavatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který dodavatel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 24 hodin, je dodavatel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá zadavatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy dodavatelem má zadavatel právo na náklady dodavatele požadovat odkrytí zakrytých prací v termínu stanoveném zadavatelem. Kontrola prováděná zadavatelem nezbavuje dodavatele odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

  - Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se dodavatel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

  - Dodavatel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne zadavateli škoda, hradí ji dodavatel v plném rozsahu.

  - Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, dotační podmínky, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady dodavatel. Dodavatel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání zadavatele (např. zápisem ve stavebním deníku) povinen kdykoli ihned doložit, jinak dodavatel podstatným způsobem poruší smlouvu o dílo a je v tomto případě povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Dodavatel doloží na vyzvání zadavatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

  - Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody zadavateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z dotačních podmínek, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy o dílo, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

  - Dodavatel je povinen informovat zadavatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat dodavatel podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.

  - Pokud není ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

  - Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně a na jejich realizaci vztahují ustanovení smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem ke smlouvě o dílo.

  - Dodavatel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na zadavatele přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví zadavatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla (a tedy i vlastnictvím zadavatele) okamžikem jejich zabudování do díla.

  - Dodavatel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy. Dodavatel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným zadavatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen zadavatel.

  - Dodavatel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 města Třebíč o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin. O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9.00 hodin do 14.00 hodin.

  - Dodavatel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů (např. Úřadu regionální rady ROP JV). Stejně tak je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby). V případě porušení tohoto ustanovení se dodavatel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé porušení této povinnosti a každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

  - Technický dozor investora při provádění díla nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

  - Dodavatel je povinen v místě realizace umístit propagační tabuli v souladu s metodikou příslušného dotačního programu a dle vzoru dodaného zadavatelem (tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu realizace díla).

  - Dodavatel je povinen v místě realizace umístit trvalou pamětní desku v souladu s metodikou příslušného dotačního programu a dle vzoru dodaného zadavatelem (trvalá pamětní deska bude na staveništi umístěna minimálně po dobu udržitelnosti projektu).

  - Dodavatel je povinen písemně oznámit zadavateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Zadavatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle smlouvy o dílo.

  - Dodavatel je povinen připravit a doložit zadavateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení zejména tyto doklady:

  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

  - zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,

  - dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 5 paré - 1x v digitálním zpracování na CD,

  - stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,

  - certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,

  - veškeré další doklady nezbytné pro řádné užívání díla zadavatelem.

  - Pokud dodavatel tyto doklady zadavateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť dílo není kompletní. Tyto doklady dodavatel předá zadavateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

  - Dále předloží dodavatel zadavateli kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí v právní moci.

  - Převzetí všech dokladů od dodavatele uvedených výše potvrdí zadavatel v samostatném protokole předloženém zadavateli dodavatelem.

  - V případě žádosti zadavatele je dodavatel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném zadavatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

  - Dále je dodavatel povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předložit zadavateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou v záruční době za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

  - O průběhu přejímacího řízení pořídí zadavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Dodavatel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud zadavatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody dodavatel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným zadavatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese dodavatel. Zadavatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky s výjimkou uvedenou v bodu 6.92. Zadavatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Dodavatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.	Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených ve smlouvě o dílo, pokud jsou ukončeny řádně a včas a dodavatel předal zadavateli doklady uvedené ve smlouvě o dílo a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud je ve smlouvě o dílo použit termín den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém zadavatel prohlásí, že dílo přejímá.

  - Dle platné právní úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků. Zadavatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je dodavatel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Nepředání kolaudačního rozhodnutí v právní moci nebo kolaudačního souhlasu není důvodem pro nepřevzetí díla zadavatelem. V případě, že dodavatel vady a nedodělky neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem popsaným ve smlouvě o dílo k zadání jiné osobě při odstraňování vad díla.

  - Vadou se pro účely smlouvy o dílo především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy.

  - Nedodělkem se především rozumí nedokončená práce oproti předmětu díla dle smlouvy o dílo nebo nepředložení kolaudačního rozhodnutí v právní moci nebo kolaudačního souhlasu.

  - Dodavatel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci dodavatel.

  - Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá dodavatel v rozsahu této záruky. Dodavatel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování zadavatelem v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil zadavatele a zadavatel na jejich použití písemně trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu zadavatelem, jestliže dodavatel zadavatele na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a zadavatel na jejich dodržení písemně trval. Dodavatel poskytuje na celé dílo záruku v délce 72 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu dodavatel odpovídá za vady, které zadavatel zjistil a které reklamoval (uplatnil). Zadavatel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci zadavatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

- Zadavatel je oprávněn požadovat především:

  - odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou zadavatel určí,

  - odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou zadavatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),

  - přiměřenou slevu ze sjednané ceny,

  - odstoupení od smlouvy.

- Zadavatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

  - Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že dodavatel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být dodavatelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

  - Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná zadavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně písemně dohodnutém, nástupním termínu, je zadavatel oprávněn (zmocnění pro zadavatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu dle svého uvážení. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit zadavateli dodavatel na základě faktury vystavené zadavatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá dodavatel, jako by je provedl sám.

  - Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být zadavateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

  - Oznámí-li dodavatel, že vady díla neuznává, je zadavatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči dodavateli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že dodavatel za tyto vady neodpovídal, bude zadavatel povinen tyto vynaložené náklady dodavateli uhradit a dodavatel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

  - Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, pokud v textu smlouvy o dílo není pro konkrétní případ uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy o dílo nepovažují. K platnosti dodatků smlouvy o dílo je nutná dohoda o celém obsahu.

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

  - Smlouvu o dílo lze předčasně ukončit písemným odstoupením jedné smluvní strany, které musí být doručeno druhé smluvní straně, a to za dále stanovených podmínek. Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou ve smlouvě o dílo. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy o dílo odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy o dílo, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

  - Za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem bude považováno především:

  - prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů,

  - prodlení prací oproti harmonogramu (příloha smlouvy o dílo) o více než 20 dnů,

  - přenesení nebo převedení práv ze smlouvy o dílo dodavatelem na jinou osobu bez písemného souhlasu zadavatele,

  - a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy o dílo posuzováno ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění.

  - V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví zadavatele a dodavateli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Dodavatel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) zadavateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení dodavatele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 250.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo zadavatele vyúčtovat dodavateli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

  - Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m.j. následující:

  - dodavatel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

  - dodavatel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",

  - dodavatel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,

  - dodavatel ihned vyzve zadavatele k "dílčímu předání díla" a zadavatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

  - Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu. Pokud se smlouva o dílo dostane do rozporu s novou právní úpravou a v důsledku této skutečnosti bude příslušné ujednání smlouvy o dílo neplatné, bude postupováno ve smyslu ujednání v bodu 6.124 obchodních a platebních podmínek.

  - Zadavatel je oprávněn bez souhlasu dodavatele převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu. Dodavatel je oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele (bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo), jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany dodavatele. Pokud by dodavatel jakkoli porušil toto ustanovení, je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

  - Dodavatel je povinen ihned písemně informovat zadavatele o těchto skutečnostech:

  - vstup dodavatele do likvidace,

  - vstup dodavatele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,

  - zánik dodavatele bez likvidace,

  - o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

- a ve spolupráci se zadavatelem ihned řešit vzniklou situaci.

- Poruší-li dodavatel jakkoli tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany dodavatele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je zadavatel oprávněn uložit dodavateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč.

  - Dodavatel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči zadavateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by dodavatel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo dodavatelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro zadavatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku dodavatele uvedeného ve větě první tohoto bodu je zadavatel oprávněn dodavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč.

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku zadavatel.

  - Nebezpečí škody na díle nese od počátku dodavatel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi dodavatelem a zadavatelem.

  - Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění zakázky (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy dodavatele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých) s maximální spoluúčastí ve výši 100.000 Kč pro jednu pojistnou událost. O tomto doloží uchazeč do nabídky čestné prohlášení, že v případě, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější, předloží zadavateli nejpozději ke dni podpisu uzavřenou pojistnou smlouvu. Vybraný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo předloží zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy a zadavatel takovou smlouvu s uchazečem neuzavře. Uchazeč uvede do smlouvy o dílo závazek, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je dodavatel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit zadavateli. Dodavatel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli dodavatel. Zadavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese dodavatel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Pokud dodavatel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je zadavatel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

  - Pro účely smlouvy o dílo se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Pokud se splnění smlouvy o dílo stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy o dílo. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši 2.000.000 Kč,

- banka se zaváže vyplatit zadavateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy zadavatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že dodavatel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,

- bankovní záruka bude platná do dne předání díla zadavateli a jeho převzetí zadavatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu.

Tato bankovní záruka bude dodavatelem zadavateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky dodavatelem zadavateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.

Dodavatel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do dne předání díla zadavateli a jeho převzetí zadavatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu předání a převzetí díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se dodavatel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla. V takovém případě je dodavatel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout zadavateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

Za porušení této výše uvedené povinnosti dodavatelem je zadavatel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti dodavatelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

O tomto uchazeč učiní čestné prohlášení do nabídky, že je připraven a schopen splnit před podpisem smlouvy o dílo, respektive nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo.

  - Dodavatel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout zadavateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši 2.000.000 Kč,

- banka se rovněž zaváže vyplatit zadavateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy zadavatele, že dodavatel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,

- bankovní záruka bude platná po celou dobu záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje předat zadavateli do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo závazný příslib peněžního ústavu o poskytnutí výše uvedené bankovní záruky za odstranění vad díla. Závazný příslib peněžního ústavu bude platný do termínu předání a převzetí díla dle smlouvy o dílo (tedy platný do dne předání díla zadavateli a jeho převzetí zadavatelem dle smlouvy o dílo, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu).

V případě prodloužení termínu předání a převzetí díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se dodavatel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost závazného příslibu peněžního ústavu na poskytnutí bankovní záruky za odstranění vad díla. V takovém případě je dodavatel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost závazného příslibu přerušena) poskytnout zadavateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydanému závaznému příslibu (prodlužující platnost původního závazného příslibu), nebo nový závazný příslib.

Porušení této povinnosti dodavatelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. Za porušení této výše uvedené povinnosti dodavatelem je zadavatel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být dodavatelem zadavateli řádně předána v originále listiny nejpozději v den předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami), který je uveden ve smlouvě o dílo.

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než výše uvedeném termínu, zavazuje se dodavatel předat zadavateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou po celou dobu trvání záruční lhůty na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud dodavatel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě zadavateli nepředloží, pak dílo není dokončeno a zadavatel má právo odmítnout jeho převzetí. V tomto případě má zadavatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši 1.000.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti dodavatelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

O tomto uchazeč učiní čestné prohlášení do nabídky, že je připraven a schopen splnit před podpisem smlouvy o dílo, respektive nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo.

  - Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

  - Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Zadavatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně zadavatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.

  - Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením smlouvy o dílo a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření smlouvy o dílo platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

  - Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o veřejných zakázkách) veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo, zadavatelem a související zadávací dokumentací zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou dodavatele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Smluvní strany se dohodly, že je zavazuje jen taková obchodní zvyklost platná v mezinárodním obchodu, na které se výslovně dohodnou ve smlouvě o dílo. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla zadavatele) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

  - Pokud se konkrétní ustanovení smlouvy o dílo stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (Dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

  - Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem dodavateli nebo pokud dodavatel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu dodavateli třetí den po jejím odeslání (tj. předání k poštovní přepravě) do sídla dodavatele, uvedeného ve smlouvě o dílo (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde dodavatel fakticky zdržuje či nikoli. Mimo jiné z tohoto důvodu je dodavatel povinen po dobu trvání smluvního vztahu dle smlouvy o dílo a závazků z něho plynoucích sdělovat jakékoli změny svého sídla zadavateli a tuto změnu zapracovat do smlouvy o dílo jejím dodatkem.

  - Osoba(y) podepisující smlouvu o dílo za dodavatele bude(ou) povinna(y) prohlásit v textu smlouvy o dílo, že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně dodavatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo. Dále je dodavatel povinen prohlásit ve smlouvě o dílo, že jsou mu známé dotační podmínky vztahující se k financování díla – podmínky podpory v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, a že tyto při realizaci díla bude akceptovat a dodrží je.

  - Smluvní strany budou v textu smlouvy o dílo (v jejich závěrečných ustanoveních) souhlasit s tím, aby smlouva o dílo byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy o dílo a datum jejího podpisu. Smluvní strany budou výslovně souhlasit s tím, že jejich osobní údaje uvedené ve smlouvě o dílo budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále budou povinny prohlásit, že skutečnosti, uvedené v uvedené smlouvě o dílo, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - V závěru smlouvy o dílo bude doložka, že o uzavření smlouvy o dílo rozhodla za zadavatele (z pohledu smlouvy o dílo objednatele) rada města Třebíč svým usnesením č. …..… ze dne ………...

  - Nedílnou součástí smlouvy o dílo musejí být tyto přílohy:

- č.1 – oceněný položkový rozpočet

- č.2 – finanční harmonogram

- č.3 – časový harmonogram

- Výčet příloh smlouvy o dílo bude obsažen v závěrečných ustanoveních smlouvy o dílo. Jiné přílohy smlouvy o dílo jako její nedílná součást se nepřipouštějí. Přílohy smlouvy o dílo, které budou označeny jako nedílná součást smlouvy o dílo, budou ke smlouvě o dílo nedílně připojeny a budou smluvními stranami v den podpisu smlouvy o dílo rovněž stvrzeny podpisem jejich oprávněných zástupců.

# Jistota

  - Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytli jistotu ve výši uvedené níže, a to jednou z forem stanovených v § 67 odst. 1 zákona formou: složení peněžní částky na účet zadavatele č.: 6628070247/0100, variabilní symbol: = 13030027, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „peněžní jistota“) nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Poskytne-li uchazeč jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí jistoty. Uchazeč v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Poskytne-li uchazeč jistotu formou bankovní záruky či formou pojištění záruky, musí být originál záruky předložen zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky uchazeče. V takovém případě je uchazeč povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty dle § 43 zákona.

  - Kopie (scan) bankovní záruky nebo pojištění záruky bude doložena jakou součást nabídky v elektronické podobě a zároveň uchazeč doloží originál záruky ve lhůtě pro podání nabídek na Podatelnu Městského úřadu.

  - Jistotu uvolní zadavatel uchazeči,

- jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu dle § 82 odst. 4 zákona, do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy;

- jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu dle § 82 odst. 4 zákona, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 3 či jeho uveřejnění podle § 81 odst. 4 zákona;

- který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení.

- pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 8 zákona.

  - Jistotu je zadavatel povinen uvolnit včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 3, 2 a 4 nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

  - Zadavatel stanovuje dle ustanovení § 67 zákona povinnost uchazeče složit jistotu ve výši 640.000 Kč.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a nabídková cena

  - Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky.

  - Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

  - Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, položkový rozpočet bude součástí uzavřené smlouvy o dílo jako její příloha. Za soulad rozpočtu se zadávací dokumentací odpovídá uchazeč.

  - Uchazeč je povinen podle svých odborných znalostí předložit kompletní cenu díla a ověřit si soulad předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ostatními částmi zadávací dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a výkresovou částí projektu.

- Pokud uchazeč zjistí rozpor či nejasnost v položkovém rozpočtu, postupuje v souladu s § 49 zákona. Vybraný dodavatel nebude mít při realizaci díla právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu.

  - Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.

  - Zadavatel bude posuzovat přiměřenost nabídkové ceny ve vztahu k úplnosti uchazečem předaných cenových podkladů a dále k požadovaným standardům materiálů a dodávek. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se standardy stanovenými v projektové dokumentaci zodpovídá uchazeč.

  - Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních a platebních podmínkách. Cenu díla lze měnit písemným dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran pouze za následujících podmínek:

    - při změnách díla požadovaných zadavatelem nad rámec projektové dokumentace, případně zadavatelem vyloučených prací z předmětu plnění,

    - při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,

    - pokud bude zadavatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo nabídkou zhotovitele.

  - V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem. Tyto práce nemohou být v žádném případě zahájeny bez vědomí zadavatele a bez splnění ustanovení smlouvy o dílo a zákona.

## Vedlejší rozpočtové náklady

  - Mimo provedení stavebních prací, dodávek či služeb vzniknou dodavateli i náklady související s provedením celé stavby, zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na koordinaci stavby mezi stavební a technologickou částí apod. Takovéto náklady se pro účely ocenění nazývají vedlejší rozpočtové náklady a dodavatel stanoví jejich výši jednotně pro celou stavbu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v objektu Vedlejší rozpočtové náklady. Pokud dodavatel usoudí, že k celkovému ocenění stavby musí do ceny zahrnout i jiné náklady (např. rizika vyplývající z poskytnuté záruky za jakost), pak takovéto náklady započte formou režijních nákladů do jednotkových cen stavebních prací.

## Ostatní náklady

  - Obchodní a platební podmínky vymezené zadavatelem vyžadují na dodavateli provedení dalších prací, služeb nebo dodávek, které nejsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jedná se např. o náklady na provedení geodetického zaměření, na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby apod. Takovéto náklady se pro účely ocenění nazývají ostatní náklady a dodavatel stanoví jejich výši jednotně pro celou stavbu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v objektu Ostatní náklady. Pokud dodavatel usoudí, že k celkovému ocenění stavby musí do ceny zahrnout i jiné náklady vyplývající z obchodních a platebních podmínek, pak takovéto náklady započte formou režijních nákladů do jednotkových cen stavebních prací.

# Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií

  - Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.

  - Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

  - Uchazeči předloží ve svých nabídkách následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle výše uvedeného kritéria:

- uchazečem předložený návrh smlouvy o dílo v souladu s obchodními a platebními podmínkami,

- uchazečem vyplněný krycí list nabídky,

- rozpočet na zadávanou veřejnou zakázku, který vznikne doplněním cen do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž je součástí zadávací dokumentace.

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky

  - Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona. Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele (tj. doložit seznam subdodavatelů). Pokud uchazeč nebude veřejnou zakázku plnit prostřednictvím subdodavatelů, uvede tuto informaci v nabídce ve formě čestného prohlášení.

  - Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka; povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském jazyce) v písemné formě v elektronické podobě (v souladu s § 149 zákona) a nabídka bude v případě právnické osoby podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou a v případě uchazeče - podnikající fyzické osoby, bude nabídka podepsána podnikající fyzickou osobou osobně, popřípadě osobou, kterou k tomuto úkonu zmocní. Plná moc pro zmocněné osoby v případě právnické osoby i podnikající fyzické osoby musí být součástí nabídky.

  - Zadavatel požaduje prokázání splnění dalších požadavků zadavatele dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona. Součástí nabídky musí být tedy:

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

  - Součástí nabídky bude rovněž doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc).

  - Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:

- Krycí list nabídky (dle závazného vzoru).

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace.

- Doklady dle § 68 odst. 3 zákona.

- Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za uchazeče.

- Návrh smlouvy o dílo.

- Položkový rozpočet, časový a finanční harmonogram prací.

- Seznam subdodavatelů (nebo čestné prohlášení, že uchazeč nebude plnit subdodavatelsky).

- Čestná prohlášení k pojištění a bankovním zárukám.

- Případné další dokumenty.

  - Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru.

  - Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává jakékoli zdržení podání nabídky (např. zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky či pozdním vložením do systému). Všechny doručené a přijaté nabídky budou automaticky elektronickým nástrojem
 E-ZAK opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí.

  - Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu podaných nabídek.

  - Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 6 zákona otevírány.

  - Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky.

## Informace k podepisování nabídky

  - Podepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem uchazeče (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence), tj. příslušný/é soubor/y elektronicky podepíše (vložit do elektronického nástroje E-ZAK je již následně nemusí) nebo soubory vloží do elektronického nástroje E-ZAK osoba(y) oprávněná/é jednat jménem uchazeče a soubory odešle (podá nabídku) a podepíše elektronicky v elektronickém nástroji E-ZAK (vlastní soubory nemusí být elektronicky podepsány) – není potřeba doložit žádnou plnou moc.

  - Podepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem jiná osoba než osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem uchazeče (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence), tj. příslušný/é soubor/y elektronicky podepíše jiná osoba než osoba(y) oprávněná/é jednat jménem uchazeče nebo soubory odešle (podá nabídku) a elektronicky podepíše v elektronickém nástroji E-ZAK (vlastní soubory již nemusí být elektronicky podepsány) – je nutné doložit plnou moc pro osobou, která podepsala dokumenty elektronickým podpisem nebo vložila dokumenty do E-ZAKu. Tato plná moc musí být buď elektronicky podepsána osobami zmocnitele a zmocněnce nebo musí být opatřena autorizovanou konverzí ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nepodepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem (ale podepíše ji pouze vlastnoručně) osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem uchazeče (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence), tj. příslušný/é soubor/y vloží a soubory odešle (podá nabídku) a elektronicky podepíše v elektronickém nástroji E-ZAK jiná osoba dodavatele, např. zaměstnanec dodavatele – není nutné doložit plnou moc pro osobu, která zaručeným elektronickým podpisem podepsala odeslanou zprávu s nabídkou. Zadavatel však požaduje, aby dokumenty, které musí být doloženy v nabídce v originále (zejména smlouva o dílo, požadovaná čestná prohlášení, doklady dle § 68 odst. 3), byly opatřeny autorizovanou konverzí ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Návrh smlouvy nebo doklady o kvalifikaci (nabídku) v listinné podobě podepíše jiná osoba než osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem dodavatele (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence) – tj. příslušný/é soubor/y nabídky podá jiná osoba (např. zaměstnanec dodavatele) – je nutné doložit plnou moc pro osobu, která podepsala listinné doklady. Tato plná moc musí být opatřena autorizovanou konverzí ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Pro samotné dokumenty nabídky (zejména smlouva o dílo, požadovaná čestná prohlášení, doklady dle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách) platí požadavek na autorizovanou konverzi dokumentů jako v předchozím bodě.

  - Výše uvedené způsoby podepisování platí obdobně pro veškeré součásti nabídky, které mají být dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podepsány osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem uchazeče. Zadavatel tímto připouští, aby dokumenty, které musí být doloženy v originále, mohly být podány elektronicky (včetně případné autorizované konverze) a nebo v listinné podobě na podatelnu Městského úřadu ve lhůtě pro podání nabídek, a to dle požadavků této zadávací dokumentace.

  - Nabídka uchazeče může být podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.trebic.cz. Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel uchazečům podávat nabídky ve formátu pdf (textové části nabídky, doklady) a xls (položkové rozpočty).

- Výjimku tvoří pouze originály dokladů stanovených výslovně touto dokumentací, které budou doručeny v listinné formě.

- Termín pro podání nabídek je stanoven v oznámení o zakázce zveřejněném ve VVZ a na profilu zadavatele.

# Lhůty a prohlídka místa plnění

  - Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 3. 2013 v 10:00 hod. Nabídka uchazeče může být podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.trebic.cz. Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel uchazečům podávat nabídky ve formátu pdf (textové části nabídky, doklady) a xls (položkové rozpočty).

  - Otevírání obálek se uskuteční dne 7. 3. 2013 v 10:00 hod. na adrese zadavatele: Městský úřad města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, zasedací místnost č. 211 (2. NP). Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za jednoho uchazeče, která se v případě, že se nejedná o statutárního zástupce uchazeče, prokáže plnou mocí.

  - Zadávací lhůta trvá 180 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

# Další informace a požadavky zadavatele

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu dle § 49 zákona. Žádost o dodatečné informace se podává elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení odpovědí na žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci a v souladu s § 148 odstavec 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Dodatečné informace budou poskytnuty uchazečům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kde budou zároveň zveřejněny podobně jako textová část zadávací dokumentace neomezeným a přímým dálkovým přístupem.

  - V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, to vše v souladu s § 44 odst. 11 Zákona.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

  - Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

  - V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

  - Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

  - Dodavatel je rovněž povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány.

  - Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.2.00/35.01451.

  - Dodavatel je povinen se zavázat k dodržování pravidel pro publicitu dle platného Manuálu pro publicitu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

V Brně dne 20. 12. 2013

______________________________

Město Třebíč

zastoupené společností:

Eurovision, a.s.,

JUDr. Michal Šilhánek

pověřen společností